UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

STAI JOS

RAPORT DE RETROSPECTIVĂ

Echipa 19

Cărpineanu Alexandru

Cuciureanu Adrian

Vasile George Cristian

2025

Cuprins

1. Scopul aplicației	3

2. Aria de acoperire a aplicației	3

3. Analiza primului EPIC	3

4. Replanificarea după primul EPIC	4

4.1. Simplificarea și completarea în întregime a fluxului de gamification	4

4.2. Completarea fluxului 1 (rezervări și comenzi) și îmbunătățirea acestuia	5

4.3. Remedierea problemelor de interfață	5

5. Retrospectiva echipei de proiect	5

5.a. Învățarea unor concepte noi	5

5.b. Convertirea specificațiilor în activități	6

5.c. Planificarea activităților pe sprint-uri	6

5.d. Implementarea activitățiilor	6

5.e. Testarea aplicației	6

5.f. Comunicarea în cadrul proiectului	6

6. Evaluarea rezultatului final	7

7. Lecții învățate	7

# Scopul aplicației

Stai jos este un instrument destinat atât clienților, cât și proprietarilor de restaurante, având ca scop simplificarea și optimizarea procesului de rezervare. Tipul aplicației este unul de tip SaaS (Software as a Service), care permite utilizatorilor să își rezerve mese într-un mod rapid și eficient, fără apeluri telefonice sau vizite fizice. Misiunea principală a acestei aplicații este atragerea de clienți noi pentru restaurantele partenere, stimularea consumului prin oferte personalizate și facilități de rezervare, precum și fidelizarea clienților prin intermediul notificărilor, programelor de` loialitate și al ofertelor exclusive. Beneficiarii principali ai aplicației sunt proprietarii și managerii de restaurante, care își pot optimiza resursele și pot reduce timpul de administrare, dar și clienții, care beneficiază de o experiență de rezervare ușoară și personalizată. Aplicația contribuie, astfel, la creșterea vizibilității restaurantelor și la îmbunătățirea experienței de consum, oferind clienților o metodă convenabilă de a-și planifica mesele.

# Aria de acoperire a aplicației

Stai jos, aplicația de gestionare a rezervărilor la restaurante are o arie de acoperire extinsă, fiind accesibilă atât la nivel local, cât și național, cu posibilitatea de a integra restaurante din diverse orașe sau regiuni. Aplicația este un instrument digital de organizare și planificare, orientat exclusiv către gestionarea rezervărilor și optimizarea interacțiunilor dintre clienți și restaurante. Nu este o platformă de livrare de mâncare și nici un ghid culinar complex, ci se concentrează pe facilitarea procesului de rezervare și pe creșterea gradului de ocupare a restaurantelor. În cadrul aplicației, există trei roluri principale: adminul, care gestionează setările generale, utilizatorii și restaurantele partenere; stafful/personalul restaurantului, care se ocupă de administrarea rezervărilor, confirmări și gestionarea capacității restaurantului; și clientul, care poate căuta restaurante, face rezervări și primi oferte personalizate. Obiectivele principale ale aplicației sunt creșterea accesibilității rezervărilor, reducerea timpului de așteptare prin gestionarea automată a locurilor disponibile și fidelizarea clienților prin oferirea unei experiențe de rezervare rapide și intuitive.

# Analiza primului EPIC

Conform perspectivei de planificare din primul raport, aplicația avea 5 fluxuri principale:

- F1 Fluxul de realizare de rezervări și comenzi

- F2 Fluxul de creare/updatare restaurante și comenzi

- F3 Fluxul de Gamification

- F4 Fluxul de Admin

- F5 Fluxul tehnic

Aceste fluxuri au fost granularizate în mai multe User Stories care acoperă toate componentele de dezvoltare. Scopul primului epic a fost implementarea în întregime a primului flux, completarea parțială a fluxului 3 și completarea strictului necesar a fluxului 5 pentru a sta la baza dezvoltării componentelor necesare.

La sfârșitul primului epic, echipa a implementat în proporție de 90% atât primul flux (rezervări și comenzi) cât și pe al doilea (creare/updatare restaurante și comenzi), în timp ce fluxul al treilea (Gamification) a fost completat în proporție de 20-25%. Fluxul 5 (cel tehnic) a fost completat minimal.

Din aceste procentaje putem observa cum s-au depășit cu mult așteptările din punct de vedere al cantității de user stories completate. Totuși, echipa de dezvoltare a ales să reprioritizeze anumte user stories fără input-ul nostru, aceștia alegând să dezvolte o bună parte a unui flux care era menit să fie implementat în următorul epic în loc să completeze stretch goal-ul inițial de implementare a întregului flux 3.

Mai mult, deși cantitatea de user stories completate a fost mare, calitatea codului a fost nesatisfăcătoare. Au existat anumite elemente de interfață care au rămas “unpolished”. De asemenea, anumite decizii arhitecturale eronate au dus la implementarea greșita a unor flux-uri, creând o experiență de utilizator de calitate scăzută.

Nu în cele din urmă, finalizarea a mai puțin de 50% din fluxul de gamification până la checkpoint-ul (prezentarea) intermediar nu a corespuns așteptărilor Product Owner-ului, care ar fi dorit ca mai multe funcționalități ale acestuia să fie gata în acest stadiu.

În concluzie, echipa a performat peste așteptările noastre inițiale, însă s-au concentrat prea mult în a livra o cantitate mare de funciționalități în detrimentul calității acestora. Din acest motiv calitatea livrabilului intermediar ce a fost prezentat în primul demo a avut de suferit. Cu toate acestea, Product Owner-ul a fost per total mulțumit de rezultate și a declarat aplicația ca fiind peste medie.

# Replanificarea după primul EPIC

În urma rezultatelor bune de la finalul primului epic, direcția în care am decis să mergem a fost cea de creștere a calității implementării actuale, punând noi dezvoltări pe plan secundar. Prin creșterea calității ne referim la:

## 4.1. Simplificarea și completarea în întregime a fluxului de gamification

În raportul de proiectare, fluxul de gamification era destul de stufos, având două componente - puncte și beneficii câștigate la “roata norocului”. Cu ajutorul punctelor acumulate utilizatorii ar fi putut cumpăra anumite beneficii stabilite de către fiecare restaurant în parte. Punctele urmau să fie acumulate prin simpla folosire a aplicației pentru a face rezervări și a mânca la restaurantele unde au fost făcute rezervările. Prin intermediul roții, anumite beneficii stabilite tot de fiecare restaurant ar fi fost oferite în mod aleator. Aceasta ar fi fost disponibilă dacă utilizatorii depășeau un anumit prag de bani cheltuiți pe o anumită rezervare și dacă lăsau o recenzie restaurantului și produselor achiziționate. La finalul primului epic dezvoltatorii au implementat doar partea de interfață a roții cu beneficii, care se activează doar când i se îndeplinesc condițiile, am decis să replanificăm acest flux în întregime.

Așadar, a fost nevoie de simplificarea flux-ului pentru a ne asigura că nu vom ajunge la termenul limită fără să avem toate funcționalitățile terminate în întregime. Prin simplificarea fluxului, dezvoltatorii au putut să se concentreze pe calitatea funcționalităților rămase. Astfel, am decis să renunțăm la infrastructura de puncte pentru a ne putea concentra pe roată. De asemenea, am decis să înlocuim beneficiile diverse oferite de roată cu vouchere de recudere care pot expira. Ca și stretch-goal am setat implementarea unei mini infrastructuri care ar ține cont și de fidelitatea utilizatorului în aplicație. Cu cât un utilizator ar fi mai fidel cu atât ar avea mai multe șanse să primească acces la roata cu beneficii randomly.

## 4.2. Completarea fluxului 1 (rezervări și comenzi) și îmbunătățirea acestuia

Deși a fost completat în proporție de 90%, aspectele neimplementate pentru fluxul 1 au o mare importanță așa că am planificat cu prioritate finalizarea lor. De asemenea, îmbunătățirea mini fluxurilor acestuia pentru a maximiza ușurința de utilizare a aplicației au fost replanificate pentru ultimele două sprinturi.

Cel mai important aspect rămas de implementat a fost accesarea de către utilizator a review-urilor altor utilizatori și capacitatea de a interacționa cu acestea. Fluxul 2 era planificat în mod original pentru aceste sprinturi, însă deoarece aceata a fost implementat aproape în întregime în primele două sprinturi am decis să nu mai adăugăm alte funcționalități cu care să aglomerăm sprint-urile.

## 4.3. Remedierea problemelor de interfață

Product Owner-ul a indicat anumite probleme de UI la prezentarea intermediară, așa că am scris task-uri speciale pentru rezolvarea acestora. De asemenea, am ajutat și noi echipa de dezvoltatori prin organizarea unui demo special în care aceștia ne-au trecut prin fiecare pagină a aplicației iar noi le-am indicat toate problemele de interfață și user experience observate.

# Retrospectiva echipei de proiect

## 5.a. Învățarea unor concepte noi

Echipa a învățat să folosească .Net Core, care este un framework foarte popular pentru dezvoltarea aplicațiilor web de tip Web API. De la un nivel de începător, aceștia și-au asumat suficiente cunoștințe pentru a reuși să dezvolte backend-ul întregii aplicații. Mai mult, au folosit și ORM-ul (Object-Relationship Mapper) Entity Framework Core, care este integrat în .Net cu scopul de a gestiona baza de date a aplicației. Acesta leagă codul cu baza de date prin intermediul paradigmei code-first, punându-se accent pe flexibilitatea și extensibilitatea bazei de date.

Cu toate acestea, echipa totuși a preferat să construiască frontend-ul aplicației folosind JavaScript cu HTML si CSS, în loc să încerce să folosească un framework de dezvoltare a interfețelor popular în industrie, precum React (sugestia noastră) sau Angular.

Mai mult, membrii echipei și-au îmbunătățit capacitatea de lucru în echipă. Aceștia au participat, chiar dacă nu mereu în întregime, la ședințele de tip Agila pe care echipa noastră le-a planificat. De asemenea, aceștia au văzut practici comune în industrie prin analizarea task-urilor create de noi și împărțirea acestora pe baza aptitudinilor fiecăruia.

## 5.b. Convertirea specificațiilor în activități

Echipa a demonstrat o bună capacitate de a transpune specificațiile în activități concrete. Procesul a fost organizat prin utilizarea unui board de Trello, unde cerințele inițiale au fost fragmentate în user stories și task-uri specifice. Tot prin intermediul board-ului de Trello echipa noastră a putut urmări progresul dezvoltării “în timp real”.

Un aspect pozitiv a fost faptul că dezvoltatorii au reușit să detalieze și să ajusteze cerințele pe parcursul proiectului, identificând eventuale ambiguități și clarificându-le înainte de implementare. Aceasta a dus la o execuție mai eficientă și la reducerea refactorizărilor ulterioare. Totuși, clarificările au fost cerute per-task, fără a fi acordată mai multă atenție arhitecturii aplicației prin stabilirea clară a interdependețelor componentelor individuale. Această problemă de abordare a cauzat câteva blocaje în primele sprinturi. Pe măsură ce proiectul a avansat, echipa a început să acorde mai multă atenție etapei de analiză și să împartă specificațiile în mod logic și granular, optimizând astfel procesul de dezvoltare.

## 5.c. Planificarea activităților pe sprint-uri

Planificarea activitățiilor pe sprinturi a decurs bine. Echipa s-a folosit de către board-ul de Trello creat de noi. În board-ul de Trello au existat tichetele inițiale create de noi iar apoi dezvoltatorii au adăugat mai multe tichete pornind de la cele inițiale pentru a granulariza task-urile. Totuși, în cadrul primului sprint, aceștia și-au re-prioritizat task-urile fără a ne cere opinia și aprobarea, ceea ce a dus la nefinalizarea flux-ului de gamification precum am menționat și în cadrul secțiunii 3.

## 5.d. Implementarea activitățiilor

Activitățiile au fost implementate bine din punct de vedere calitativ, cu mici excepții în primul sprint, ieșind în evidență rapiditatea completării acestora. Totuși, din punct de vedere obiectiv, noi am fi dorit ca aceștia să fi cerut mai mult feedback în cadrul ședințelor săptămânale, deoarece noi am fi putut să îi ajutăm să identifice anumite probleme ce au rămas nerezolvate până în ultimul sprint.

## 5.e. Testarea aplicației

Echipa de dezvoltatori s-a concentrat pe testare manuală și end-to-end, fiind ignorată complet testarea automată. Acesta este unul din aspectele pe care noi l-am identificat ca fiind un punct la care s-ar fi putut lucra mai mult. În cazul continuării dezvoltării aplicației echipa ar trebui să acorde efort suplimentar în dezvoltarea testării automate. Prin testare exclusiv manuală, dezvoltatorii ar pierde foarte mult timp pentru a retesta componentele existente atunci când aduc îmbunătățiri sau refactorizări.

## 5.f. Comunicarea în cadrul proiectului

Comunicarea s-a desfășurat în mod eficient. Aceasta s-a produs atât pe Teams prin apelurile săptămânale pentru anunțurile importante, pe Discord pentru discuții mai informale și sfaturi tehnice, cât și pe boardul de Trello pe care l-am creat. Singura problemă cu comunicarea a fost în prima săptămână, când echipa de dezvoltatori nu a răspuns aproape deloc la mesajele noastre.

# Evaluarea rezultatului final

Succesul rezultatului final al proiectului poate fi evaluat în raport cu obiectivul general al echipei - dezvoltarea unei aplicații funcționale, intuitive, cu un sistem de gamification eficient. În acest context, rezultatul final al proiectului poate fi considerat unul pozitiv deoarece am reușit să atingem majoritatea obiectivelor stabilite. Fluxurile principale au fost implementate conform planificării și calitatea interfeței a fost una superioară, fiind singura aplicație notată maxim la categoria Interfață în cadrul prezentării finale. În opinia noastră, cele mai importante 5 aspecte (într-o ordine oarecare) ce au influențat rezultatul final sunt:

- Replanificarea strategică a fluxului de gamification - Mecanismul de recompense a fost simplificat, crescând utilizabilitatea și în același timp reducând timpul necesar de dezvoltare a funcționalității. Ca urmare, dezvoltatorii au putut aloca mai mult timp pentru alte aspecte.

- Îmbunătățirea interfeței aplicației - Datorită feedback-ului primit atât la prezentarea intermediară cât și cel oferit de noi în cadrul întâlnirilor săptămânale, echipa a putut aduce îmbunătățiri semnificative componentei de UI/UX. În mod notabil, experiența de utilizare optimizată a fost apreciată de Product Owner.

- Modul de lucru din cadrul primului EPIC - Deși echipa a livrat mai mult decât era planificat în primele două sprinturi, codul avea anumite legate de calitate și arhitectură. Aceste probleme au fost adresate ulterior prin replanificare, pierzând practic timpul câștigat prin livrarea anticipată.

- Lipsa testării automate - Un punct slab identificat în cadrul proiectului a fost testarea, echipa concentrându-se exclusiv pe testare manuală și end-to-end. Acest mod de lucru a dus la dificultăți în identificarea timpurie a erorilor. Totuși, având în vedere timpul limitat, nu am aplicat o penalizare în evaluarea finală a rezultatului.

- Îmbunătățirea comunicării - După dificultățile de comunicare din primele două săptămâni între echipa noastră și cea de dezvoltare, la sugestia Product Ownerului, am reușit să stabilim un canal eficient de comunicare prin setarea unei ședințe săptămânale pe aplicația Teams. Deși nu toți membri au fost prezenți în fiecare săptămână, am putut realiza un schimb eficient de informații chiar cu lipsa acestora.

# Lecții învățate

Având în vedere experiența noastră foarte limitată în poziții de project management, am putut învăța multe aspecte despre acest domeniu. Am identificat cinci lecții esențiale ce pot fi aplicate în viitor pentru îmbunătățirea managementului echipelor de dezvoltare:

- Flexibilitatea este esențială - Deși am avut o perspectivă inițială bine definită, replanificarea după primul EPIC a fost critică pentru livrarea finală a unui produs de calitate. În acest caz a fost vorba de o decalare a sprinturilor planificate, dar în cadrul proiectelor pot apărea o mulțime de aspecte ce influențează în mod pozitiv sau negativ planificarea inițială. Un exemplu practic este îmbolnăvirea unui membru al echipei de dezvoltare, reducându-se capacitatea de a livra în sprintul respectiv.

- Prioritizarea testării automate - Nu am pus destulă presiune pe echipa de dezvoltare pentru a implementa teste automate. Trebuia să facem asta atât în cadrul întâlnirilor săptămânale, cât și în cadrul planificării inițiale, creând task-uri și alocând suficient timp pentru acestea.

- Feedback-ul intermediar trebuie valorificat - Observațiile Product Owner-ului au avut un impact semnificativ asupra calității finale a aplicației, demonstrând importanța sesiunilor de feedback regulate. Dezvoltarea acestui proiect s-a întins pe o perioadă scurtă de timp, dar în cadrul unui proiect real ar fi optimă stabilirea a multiple sesiuni de evaluare în care să fie prezent și Product Owner-ul.

- Un echilibru între cantitate și calitate este necesar - Inițial, echipa s-a concentrat pe livrarea rapidă a unui număr mare de user stories, dar acest lucru a afectat calitatea. Deși ne-am dori ca produsul dezvoltat să fie perfect, în condiții reale constrângerile umane și monetare ne împiedică din a fi perfecționiști. În viitor, o abordare mai echilibrată ar fi preferabilă.

-  Comunicarea constantă previne blocajele – Problemele de comunicare din prima săptămână au încetinit progresul inițial. Utilizarea eficientă a platformelor de colaborare și a întâlnirilor regulate a fost esențială pentru remedierea situației. În opinia noastră, atât timp cât ambele părți răspund în timp util la mesaje scrise, stabilirea unor apeluri săptămânale nu aduce neapărat beneficii substanțiale, frecvența acestora putând fi redusă.